CONCEPT DOCUMENT

Constraint Engine

AI×人の協働における判断プロセスの記録・可視化プラットフォーム

AIが生成し、人が判断する。その差分を自動分類・記録し、

組織の判断パターンを可視化する。ナレッジワークのGit。

Version 0.8  |  2026.02.28  |  5回の批判的レビューを経た最終ドラフト

— 思想は20年早かった。しかし実装のタイミングは今。

## 本文書の読み方

本文書は、制約エンジン構想の「最終的な設計判断」を示す文書である。構想は2ラウンドの批判的レビューを6つの根本的批判を経て進化した。各セクションは進化後の結論を示し、重要な設計判断は緑色の「Decision」ボックスで示す。批判と議論の詳細は付録Aに収録している。

想定読者: 本構想の実装判断を行う自分自身、および将来的に構想を共有するSI業界の同僚。

# 1. Executive Summary

Constraint Engineは、AIと人間の協働プロセスにおける「人間がどこをどう直したか」を自動分類・記録し、チームの判断パターンを可視化するプラットフォーム。

最初のプロダクトは死ぬほどシンプル： AIとの業務対話で人間が修正した箇所を3分類（事実修正 / 戦略判断 / 表現調整）で自動タグ付けするMCPサーバー。自分のSI業務で2週間検証し、定量的なGo/No-Go基準で判断する。

5つの設計判断（批判的レビューを経て確定） 1. 制約プロファイルは「書く」のではなく「ブートストラップで育てる」— 手動の3分類から始め、蓄積データから半自動で発見 2. Primary Valueは「判断パターンの可視化」— 監査証跡は副次的価値 3. 内部アーキテクチャは汎用、外部の価値提案はSI業務特化 4. データはポータブル、堰はPMF後に考える 5. 思考ではなく実装で検証する段階に到達している

# 2. 解くべき問題

AIを業務に組み込む組織が急增している。しかし、AIが提案し、人間が修正する協働プロセスの「中間」が消えてしまう。成果物だけが残り、「なぜそう判断したのか」は失われる。

これは新しい痛みである 「設計判断が追えない」は既存の問題。ADRやConfluenceで不完全ながら対処されている。 新しいのは「AI提案→人間修正」の差分が構造的に記録できないこと。 既存ツールはAI以前の「人間が設計し人間がレビュー」用に設計されている。

検証すべき仮説: 「AIとの協働で、自分がどこをどう直したか追えなくて困った」という具体的な痛みが、SI業界に存在するか。まず自分でPoCを使い、その後同僚インタビューで確認する。

背景にある構造的トレンド: Skill（AIへの指示）はテキストである以上コモディティ化する。差別化の源泉は「Skillの上でどんな判断をしてきたか」の蓄積に移行する。

# 3. ソリューション

## 3.1 コアコンセプト

AIとの業務対話で、人間が加えた修正を自動検出・分類・記録する。この記録（Checkpoint）の蓄積から、チームの判断パターンを可視化する。

## 3.2 3分類フレームワーク

修正を以下の3カテゴリで分類する。この3分類は「テキスト変更の意図」の最小分割として設計した。

| 分類 | 定義 | 具体例（SI業務） | 意味 |
| --- | --- | --- | --- |
| Factual | AI出力の事実誤りの修正 | SalesforceのAPI制限値が違う、仕様の誤解 | AIの知識の限界を示す |
| Strategic | ビジネス判断・方針の変更 | クライアント事情で設計を変更、コスト判断 | 人間が不可欠な判断点を示す |
| Stylistic | 表現・フォーマットの調整 | 用語の統一、社内テンプレートへの整形 | Skillの改善で削減可能な領域を示す |

3分類の設計根拠 この3分類は、「正確性」「判断」「表現」というテキスト変更の3つの根本的な動機に対応する。 粒度が粗いのは意図的。Phase 0では循環論法を避け、手動で最小限の分類を定義する。 蓄積データからサブカテゴリが後から「発見」される設計。最初から完璧な分類体系を目指さない。

## 3.3 アーキテクチャ概観

| Layer | 機能 | PoC対象 | 将来拡張 |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkpoint記録 | AI提案→人間修正→分類タグの自動記録 | ○ | 信頼度レベル追加 |
| ダッシュボード | 判断パターンの可視化・トレンド分析 | — | Phase 1 |
| 制約プロファイル | 判断ポイントと介入ルールの定義 | — | Phase 2（ブートストラップから発見） |
| 適応エンジン | 蓄積データから制約の自動進化 | — | Phase 3 |

思想的背景としてREST/ALPS/ASD、BEAR.Sunday、Git/Entireの原則があるが、PoCではそれらの思想は内部の設計指針としてのみ作用する。ユーザーにALPSやRESTの知識は不要。思想的背景の詳細は付録Bを参照。

## 3.4 技術実装

- AI接続: MCPサーバーとして実装。PoCはClaude単体。設計上はAIモデル非依存（将来のGPT/Gemini対応の余地）

- 人間インターフェース: 実行時は別UIなし。AI対話に溶け込む。振り返り用にダッシュボード（Phase 1）

- データ形式: 内部表現はALPS XML。エクスポートはJSON。ユーザーはXMLを触らない

- SaaS統合: Phase 1でSalesforce/JiraイベントをAPI/Webhook経由で受け取り。ローカルエージェントは採用しない

# 4. Go-to-Market戦略

## 4.1 ターゲットペルソナ

| ペルソナ | 役職例 | 痛み | 価値提案 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary: SIチームリード | PM / テックリード | AIと作った設計の「なぜ」が追えない | AI修正ログが自動で残る |
| Secondary: マネージャー | 部長 / VP | AI投資の成果が見えない | チームのAI活用状況をダッシュボードで可視化 |
| Tertiary: コンプライアンス | 法務 / 内部監査 | AI利用の形式的な証跡もない | 「何もない」よりましなログ |

コンプライアンスをPrimaryにしない理由 規制対応をPrimary Valueにすると、具体的な根拠レベルのwhyが必要になる。 自動分類のタグレベルでは監査証跡として不十分。 「判断パターンの可視化」ならタグレベルで十分な価値がある。

## 4.2 メッセージング

30秒ピッチ: 「AIを業務に使うとき、「何を直したか」が消えます。Constraint EngineはAIとの協働で人間が加えた修正を自動分類・記録。「先月チームはAI提案の40%を事実確認で30%をビジネス判断で修正」—この可視化が次の一手を導きます。」

| ペルソナ | NG（技術用語で売る） | OK（痛みに応える） |
| --- | --- | --- |
| チームリード | 「ALPSベースの制約アーキテクチャ」 | 「AIとの作業で「どこを直した」が自動で残る」 |
| マネージャー | 「判断のバージョン管理」 | 「チームのAI活用状況がダッシュボードで見える」 |

## 4.3 チャネル戦略

| フェーズ | 期間 | アクション | 成功基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自分で使う | Month 1-2 | 自分のSI業務でPoCを日常使用 | Go/No-Goの定量基準を満たす |
| 記事を書く | Month 2-3 | Shapiro記事への応答 + PoC体験記 | SNSでの共感・議論の発生 |
| 同僚検証 | Month 3-4 | SI業界の同僚3-5人に無料提供 | 3人中2人が「使い続けたい」 |
| プロダクト化 | Month 5+ | ダッシュボード追加、Teamプラン開始 | 有料転換率 |

## 4.4 営業オブジェクション対応

| オブジェクション | 切り返し |
| --- | --- |
| 「SlackやConfluenceで十分」 | それらはAI以前のツール。今日Confluenceで「AI提案のどこを直したか」追えますか？ |
| 「導入が面倒」 | MCPサーバーを追加するだけ。AI対話はいつも通り。余計な操作はゼロ |
| 「データのプライバシーが心配」 | 全データはエクスポート可能なオープンフォーマット。セルフホストオプションも提供予定 |
| 「ROIが見えない」 | 「AI修正率が60%→40%に改善」が見える。それがSkill改善の証拠 |
| 「うちの業界では？」 | まずはSI業務特化。あなたの業界への適用は一緒に探索させてください |

## 4.5 価格戦略

| プラン | 内容 | 価格 |
| --- | --- | --- |
| Free | 個人のCheckpoint記録、基本的な判断ログ閲覧 | 無料 |
| Team | チームダッシュボード、トレンド分析、SaaS統合 | 月額課金 |
| Enterprise | 監査エクスポート、カスタムプロファイル設計支援、専用適応エンジン | 個別見積 |

原則: 「記録」は無料、「分析」から課金。Gitが無料でGitHubが有料なのと同じ構造。

# 5. フェーズドアプローチ

## Phase 0: 最小PoC（Month 1-2）

プロダクト定義 AIとの業務対話で、人間が修正した箇所を3分類（Factual / Strategic / Stylistic）で自動タグ付けするMCPサーバー

### PoC技術仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 実装言語 | TypeScript（MCP SDK） |
| 入力 | MCP経由のAI対話ログ（Claudeのconversation） |
| 処理 | AI提案と人間最終出力の差分検出→ 3分類で自動タグ付け |
| 出力 | Checkpoint JSON（タイムスタンプ、セッションID、タスクコンテキスト、diff、分類タグ） |
| ストレージ | ローカルJSONファイル（PoC段階） |
| 含まないもの | 制約プロファイル、適応エンジン、ダッシュボード、SaaS統合 |

### 検証環境

- ドメイン: 自分のSalesforce設計業務（項目設計、フロー設計、レポート設計、権限設計）

- 期間: 2週間の日常使用

- 規模: 最低10セッション、合計50件以上のCheckpoint

### Go/No-Go判定基準（定量的）

3つの基準を全て満たせばGo 1. 想起価値: 2週間で3回以上、過去のCheckpointを見返して業務上の判断に活用した 2. 発見価値: 分類分布に「事前に予想していなかった」傾向が1つ以上見つかった 3. 摩擦許容: 2週間で「邪魔だからやめたい」と思った回数が2回以下 3つともNoなら構想を棚上げ。インサイト記事だけ書く。

## Phase 1: 可視化と同僚検証（Month 3-4）

PoCがGoの場合のみ進行。

- ダッシュボード: 分類分布、トレンド、案件別比較の可視化

- SaaS統合: Salesforce/JiraイベントをCheckpointタイムラインに統合

- 同僚検証: SI業界の同僚3-5人に無料提供。「痛みが自分だけのものか」を検証

## Phase 2: ブートストラップ進化（Month 5-8）

- サブカテゴリ発見: 蓄積Checkpointから新しい分類を半自動で発見

- チーム機能: 複数メンバーの判断パターン比較

- 有料化検証: Teamプランに対する支払い意思の確認

## Phase 3: 適応エンジンと水平展開（Month 9+）

- 適応エンジン: 蓄積データから制約プロファイルの自動進化

- ドメイン拡張: 法務・会計等の規制業界へ

- コミュニティ: 業界別プロファイルの共有・共創

# 6. リスクと誠実な評価

| リスク | 深刻度 | 緩和策 | 残余リスク |
| --- | --- | --- | --- |
| 痛みが自分だけ | 高 | PoC後に同僚インタビューで検証 | No-Goの可能性を受容 |
| 自動分類の精度 | 中 | 3分類という粗い粒度で開始 | PoCで実測 |
| プラットフォーマー内製 | 高 | ドメイン特化で回避 | 構造的リスク残存 |
| 堰の脆弱性 | 低（今） | PMF後に設計。伏線のみ今張る | 意図的に先送り |
| 複雑さの肌 | 中 | 最小PoCで弹丸的に検証 | 拡張時に再発 |

最も重要な自己認識 本構想は「思想的に正しいが、プロダクトとして成立するかは未検証」。 2ラウンドの批判的レビューで明確になったのは、「作って使わないとわからない」こと。 これは弱さではなく誠実さ。次のステップは思考ではなく実装。

# 7. リソース見積もり

| フェーズ | 作業 | 工数見積 | 必要技術 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0: PoC | MCPサーバー実装 + 2週間検証 | 実装: 3-5日、検証: 2週間 | TypeScript, MCP SDK, Claude API |
| Phase 0: 記事 | インサイト記事執筆 | 2-3日 | 文章力 |
| Phase 1: 可視化 | ダッシュボード + SaaS統合 | 2-3週間 | React, Salesforce API, Jira API |
| Phase 1: 同僚検証 | 提供・フィードバック収集 | 2週間 | コミュニケーション |

全作業は個人プロジェクトとして業務外の時間で実施。Phase 0のPoC実装はClaude Codeを使用し効率化する。

# 8. Next Steps

- Claude CodeでMCPサーバーのPoCを実装: 3分類タグ付きCheckpoint記録。自分のSalesforce設計業務で使う

- 2週間検証: Go/No-Goの定量基準（想起価値×3回、発見価値×1件、摩擦×2回以下）で判定

- インサイト記事: 「Skillのコモディティ化と制約のデザイン」。PoC結果に関わらず思想記事として価値あり

- Goの場合: Phase 1へ進行（ダッシュボード + 同僚検証）

- No-Goの場合: 構想棚上げ。記事だけ公開。思想的成果として残す

# 付録A: 設計進化の記録

本構想は以下の6つの根本的批判とそれへの回答を2ラウンド繰り返し、設計を進化させた。

| 批判 | 初回答 | 再批判 | 最終決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最初のユーザーがいない | 自分が最初のユーザー | 自分専用に過剰最適化のリスク | まず自分。インタビューはPoC後 |
| プロファイルを書く人がいない | 「発見」するもの | 鶏と卵の循環論法 | 手動の3分類でブートストラップ |
| 「嘘のwhy」問題 | 粒度を下げる | 粒度を下げると価値も下がる | Primary Valueを監査から可視化に変更 |
| 意味的diffのプリミティブがない | 制約ポイントがdiff単位 | 循環論法 | 3分類が最初のdiff単位 |
| 堰が脆弱 | インテリジェンスが堰 | MLアルゴリズムは堰にならない | PMF後に考える。伏線だけ |
| 思想が早すぎる | AIが活用主体として存在 | プラットフォーマーが内製 | ドメイン特化で回避 |

各批判と回答の完全な議論は、本構想の議論ログに記録されている。

# 付録B: 思想的背景

| 思想 | 核心原理 | 本構想への影響 |
| --- | --- | --- |
| REST / Roy Fielding | アーキテクチャスタイルは制約の集合 | 「何ができるか」ではなく「何を制約するか」が設計の本質 |
| ALPS / ASD | アプリケーションレベルのセマンティクス。メディアタイプ非依存 | 制約プロファイルの内部表現。AIモデル非依存の設計 |
| BEAR.Sunday | フレームワークの制約がアプリ品質を保証 | 制約はAIの振る舞いを変え、間接的に人間に作用 |
| Git | 成果物 + 変更履歴のバージョン管理 | ナレッジワークにおける「判断履歴」のcommit・ディフ |
| Entire | エージェントコンテキストのCheckpoints | Checkpointデータモデルの参考。非開発ドメインでの補完関係 |

これらの思想はPoCの実装では「内部の設計指針」として作用する。ユーザーにその知識を求めない。

End of Document  |  Version 0.8